LAPORAN AKTUALISASI HABITUASI
DIKLAT PELATIHAN DASAR CPNS
ANGKATAN XII TAHUN 2021

Kelompok 2

Coach: Dr. SUYANA, S.Pd. M.M

| Laporan Minggu Ke- | : | 3 |
| --- | --- | --- |
| Kegiatan Tanggal | : | 21 Juni s.d 25 Juni 2021 |
| Nama Peserta | : | Mochammad Fauzan Rizqulloh, S.Kom |
| NIP | : | 199509012020121007 |
| Instansi | : | Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat |
| Judul Aktualisasi Habituasi | : | Optimalisasi Pencatatan Barang Inventaris Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Berbasis Web Di Lingkup Internal |

- Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi Keseluruhan

Tabel 1 Jadwal Rancangan Kegiatan Aktualisasi

| No | Kegiatan | Alokasi Waktu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mei |  | Juni |  |  |  | Juli |  |
|  |  | Minggu Ke |  | Minggu Ke |  |  |  | Minggu Ke |  |
|  |  | III | IV | I | II | III | IV | I | II |
| 1 | Konsultasi dengan mentor mengenai isu yang akan diangkat dalam pembuatan Rancangan Aktualisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Membangun sistem informasi yang akan digunakan pada Rancangan Aktualisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pembuatan manual guide aplikasi yang dibangun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sosialisasi dan Implementasi aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaluasi penggunaan aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Laporan Aktualisasi Per Minggu

Tabel 2 Kegiatan Aktualisasi Minggu Ke-3

| NO | KEGIATAN | HARI, TANGGAL | OUTPUT/HASIL | EVIDEN/KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembangunan aplikasi | Senin, 21 Juni 2021 – 25 Juni 2021 | - Source Code aplikasi | Source Code aplikasi dapat diakses pada link https://github.com/mojanr/disbun-peminjaman-barang-iventaris |
| 2 | Pembuatan scenario pengujian dan pengujian fungsionalitas aplikasi | Kamis, 24 Juni 2021 | - Dokumen hasil pengujian |  |
| 3 | Pembuatan manual guide aplikasi | Jumat, 25 Juni 2021 | - Dokumen manual guide |  |