**LAPORAN AKTUALISASI HABITUASI  
DIKLAT PELATIHAN DASAR CPNS  
ANGKATAN XII TAHUN 2021**

**Kelompok 2**

**Coach: Dr. SUYANA, S.Pd. M.M**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laporan Minggu Ke- | : | 4 |
| Kegiatan Tanggal | : | 28 Juni s.d 2 Juli 2021 |
| Nama Peserta | : | Mochammad Fauzan Rizqulloh, S.Kom |
| NIP | : | 199509012020121007 |
| Instansi | : | Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat |
| Judul Aktualisasi Habituasi | : | Optimalisasi Pencatatan Barang Inventaris Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Berbasis Web Di Lingkup Internal |

1. **Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi Keseluruhan**

Tabel 1 Jadwal Rancangan Kegiatan Aktualisasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Alokasi Waktu | | | | | | | |
| Mei | | Juni | | | | Juli | |
| Minggu Ke | | Minggu Ke | | | | Minggu Ke | |
| III | IV | I | II | III | IV | I | II |
| 1 | Konsultasi dengan mentor mengenai isu yang akan diangkat dalam pembuatan Rancangan Aktualisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Membangun sistem informasi yang akan digunakan pada Rancangan Aktualisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pembuatan *manual guide* aplikasi yang dibangun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sosialisasi dan Implementasi aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaluasi penggunaan aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Laporan Aktualisasi Per Minggu**

Tabel 2 Kegiatan Aktualisasi Minggu Ke-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **HARI, TANGGAL** | **OUTPUT/HASIL** | **EVIDEN/KETERANGAN** |
| 1 | Perbaikan aplikasi | Senin, 28 Juni 2021 | 1. *Source Code* aplikasi | *Source Code* aplikasi dapat diakses pada link <https://github.com/mojanr/disbun-peminjaman-barang-iventaris> |
| 2 | *User Acceptance Testing* (UAT) dengan mentor | Rabu, 30 Juni 2021 | 1. Dokumen UAT |  |
| 3 | Deployment ke server | Kamis, 1 Juli 2021 | 1. Screenshot |  |